## Slide 1
管理层汇报 / 2026.10.13
RSI 四个商业落地方向
01
研发质量、质量路由
报表审核、图片优化
以可验证的质量改善和成本收益推进试点
业务场景、MVP、数据闭环、推进分工、验收与优先级
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
统一使用AutoDev作为研发方向名称。

## Slide 2
落地分工 / 共用能力，分别推进
自有平台建设与合作伙伴赋能
02
方向 | 推进主体与方式 | 业务价值
AutoDev 研发质量闭环 | 自有平台，直接建设与验证 | 减少错误交付和返工
TokenHub 质量路由 | 自有平台，直接集成与运营 | 相同质量下减少总调用成本
报表审核 | 合作伙伴推进，我们提供审核 Skill | 减少数字、口径和结论错误
图片 Review 与优化 | 合作伙伴推进，我们提供闭环 Skill | 提高可交付率，减少重生成
自有平台先验证共用能力；伙伴负责场景落地，我们提供技能与评估支持。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。

## Slide 3
推进顺序 / 依据复用能力、反馈可信度和试点依赖
建议落地优先级
03
顺序 | 方向 | 排序依据 | 进入条件
1 | AutoDev | 自有平台，先验证共用闭环 | 任务可重放、成功可验证
2 | TokenHub | 自有平台，复用质量决策能力 | 质量标签、调用量和成本可见
3 | 报表审核 | 伙伴推进，提供审核技能 | 伙伴数据、口径与审核负责人
4 | 图片闭环 | 伙伴推进，提供生成优化技能 | 授权素材、盲评与业务标准
内部建设优先前两项；报表与图片由伙伴推进，技能赋能随伙伴准备情况并行。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
自有平台优先安排内部研发投入。AutoDev需可重放任务和配置接口，TokenHub需质量标签与完整成本。报表和图片由伙伴负责业务落地；我们提供可复用Skill、接口、评估和问题支持。伙伴数据与标准成熟时，赋能试点可并行提前。

## Slide 4
方向一 / 自有平台直接建设
AutoDev：研发质量闭环 MVP
04
业务场景
更新模型或提示词后，任务完成率波动，测试漏跑，交付需要人工返工。
MVP 范围
一类固定研发任务，一个可重放环境，配置候选比较、独立回归和版本回滚。
首期交付
评估后台、配置切换适配器、有限优化调度、基线与候选报告、加载回执。
先优化模型选择、Prompt 或 Skill。权重训练按独立验证结果分阶段引入。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。

## Slide 5
方向一 / 失败案例成为新回归任务
AutoDev 的数据闭环
05
1 任务执行
需求、配置版本
轨迹、产物、成本
2 质量验证
测试与验收标准
人工复核失败原因
3 配置优化
只读开发反馈
有限改 Prompt / Skill
4 独立验收
同条件基线对照
留出收益与回归
有效新版本
通过独立验收后登记配置，下一批实际加载，退化则回滚
数据必须关联 task_id、run_id、实际配置与验证证据；优化器不读取留出答案。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
测试通过仅证明测试覆盖的条件。独立任务组配对比较，记录资源和不确定结果。不得自动修改生产权限或任意代码。

## Slide 6
方向一 / 建议门槛，试点前冻结
AutoDev 的推进方式与验收
06
推进方式
自有平台负责执行链路、配置优化与质量验证，工程和评估共同维护任务标准。
验收项 | 建议标准
质量收益 | 任务成功率提高 ≥5 个百分点，95% 差异区间下界 >0
质量底线 | 关键回归全通过，未知结果单列，成本与时延不超预算
闭环完整 | 新运行加载正确版本，拒绝、预算停止和回滚演示通过
按固定任务范围验证质量改善，控制优化轮数、运行成本和回归风险。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
成功率提升5个百分点为建议目标，同时任务组配对95%差异区间下界>0。样本不足时扩大独立任务。成本与时延上限需根据客户基线约定。没有收益时分别报告平台功能通过和优化收益未通过。

## Slide 7
方向二 / 自有平台直接集成
TokenHub：质量路由 MVP
07
业务场景
简单任务调用昂贵模型，复杂任务使用便宜模型后失败，整体成本难以控制。
MVP 范围
一种文本任务，固定候选模型，小模型或规则先判断，低把握升级到强模型。
首期交付
路由策略、质量判断接口、影子对照、抽检、成本报告和回滚。
比较同一质量要求下的完整路径成本，包含判断、升级、重试与人工。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。

## Slide 8
方向二 / 用实际结果更新决策策略
TokenHub 的数据闭环
08
1 状态采集
任务类型与输入
候选模型和版本
2 路径执行
实际模型与结果
升级、耗时、费用
3 标签与训练
独立审核成功条件
训练 / 校准分开
4 路由验证
固定质量与样本
成本、风险和覆盖
有效新版本
通过独立验收后登记配置，下一批实际加载，退化则回滚
同任务不同路径离线配对；升级后的成功不自动证明原路径需要升级。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
起步可以规则+强模型判断，模型达标后引入自己的decision权重。用户点击与模型自报不能作为金标，拒判不算正确预测。

## Slide 9
方向二 / 总成本收益优先
TokenHub 的推进方式与验收
09
推进方式
自有平台集成质量判断与路由策略，先影子运行，再按独立质量证据受控放量。
验收项 | 建议标准
质量与覆盖 | 自动继续覆盖 ≥70%，错误放行率的 95% 上界 ≤5%
总成本 | 达到相同质量门槛时，比强模型全量路径下降 ≥30%
运行可靠 | P95 时延和升级比例达冻结目标，依赖失败有兜底
训练、空闲算力与运维摊销也计入经济性，费用未知时不记为零。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
自动继续覆盖率分母为冻结范围内有效且有金标的样本，另报全部请求覆盖率。风险为自动继续中的错误放行。95%上界须满足门槛，相关样本按group bootstrap。保持与强模型全量基线相同的质量底线，质量与成本必须在同条件下实测。

## Slide 10
方向三 / 合作伙伴推进业务落地
报表审核：技能赋能 MVP
10
业务场景
周报中的数字、统计口径和文字结论不一致，人工核对耗时，重要异常遗漏。
MVP 范围
提供一个固定模板的审核 Skill 与证据接口，伙伴负责数据源、口径和业务接入。
首期交付
我们提供审核技能、评估工具与问题支持；伙伴负责场景运营、人工复核和验收。
代码负责计算和口径检查，模型检查语义与证据。因果解释需额外依据。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。

## Slide 11
方向三 / 伙伴提供审核反馈，我们更新技能
报表审核的数据闭环
11
1 输入冻结
源数据快照
指标与口径版本
2 分层审核
数字与结构检查
结论证据和异常
3 人工裁决
错误位置与原因
保留修改前后版本
4 规则更新
审核 Prompt / 模型
新报表独立验证
有效新版本
通过独立验收后登记配置，下一批实际加载，退化则回滚
伙伴提供经授权的审核反馈与错误证据；我们按独立验证结果更新技能版本。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
先只优化审核器，生成器保持固定以利归因。若后续优化报表生成提示词，使用独立审核标准，防止生成器和裁判一起迎合评分。数字必须对照冻结源数据。

## Slide 12
方向三 / 同时验证审核质量和人工收益
报表审核的协作与验收
12
协作分工
伙伴负责业务接入、审核标准和场景验收；我们提供审核 Skill、证据接口与评估支持。
验收项 | 建议标准
数字与口径 | 约定指标的确定性检查案例 100% 通过，证据可定位
语义审核 | 关键结论错误漏检率的 95% 上界 ≤5%，误报单列
业务效率 | 保持审核质量时，人工审核时间下降 ≥30%
伙伴指定审核负责人，双方冻结错误清单与模板，再验证技能效果。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
数值为建议。数字/口径检查100%仅覆盖约定指标与测试案例，不代表任意财务/业务数据。关键语义错误漏检按独立人工金标测量，95%上界<=5%。人工时间在相同质量标准下比较，不能只测模型推理时延。

## Slide 13
方向四 / 合作伙伴推进业务落地
图片：Review 与优化技能 MVP
13
业务场景
同一需求多次生成仍有遗漏、主体或风格偏差，需要人工筛图与修改提示词。
MVP 范围
提供 Review 与提示词优化 Skill，伙伴确定图片场景、素材、模型和可交付标准。
首期交付
我们提供缺陷判断、定向修订与预算控制技能；伙伴负责业务工作流、盲评和验收。
图片业务由伙伴选择。我们提供可复用技能，联合确认评估标准与接口。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。

## Slide 14
方向四 / 伙伴运行工作流，我们支持技能迭代
图片 Review 与提示词优化闭环
14
1 生成与留档
要求、参考、seed
模型 / Prompt 版本
2 Review
硬缺陷与一致性
低把握转人工
3 定向修订
按缺陷修改 Prompt
限定轮数与成本
4 重生成验证
独立人工盲评
留出任务和成本
有效新版本
通过独立验收后登记配置，下一批实际加载，退化则回滚
伙伴提供授权素材与盲评反馈；我们修订技能，同组隔离并独立验证新版本。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
使用授权素材，不向未授权外部服务发送客户数据。审核器标准在一轮优化内固定，不能仅用同一裁判分数上涨证明合格率提高。线上每任务建议最多两轮重生成，运行预算由伙伴与我们共同确认。

## Slide 15
方向四 / 按合格产物核算价值
图片闭环的协作与验收
15
协作分工
伙伴负责素材、业务流程与交付验收；我们提供 Review、提示词优化和评估技能。
验收项 | 建议标准
审核可靠 | 自动通过覆盖 ≥60%，误放行率的 95% 上界 ≤5%
闭环收益 | 可交付率提高 ≥10 个百分点，95% 差异区间下界 >0
单位成本 | 在相同可交付标准下，每张合格图片总成本下降 ≥20%
生成、审核、失败重试和人工筛图全部计成本；达预算仍失败时明确转人工。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
数值为建议。可交付率按全部任务在固定预算内获得至少一张合格图计算，失败任务保留在分母。采用同输入/相同总预算对照并按任务组给区间。误放行以自动通过中的独立人工不合格为分母，按冻结标准验收。

## Slide 16
建设方案 / 四个方向的任务标准分别管理
共用评估与版本底座
16
业务适配层
AutoDev / TokenHub
报表 / 图片
数据与标签
输入、结果、证据
开发 / 校准 / 留出
分层评估
代码、模型与人工
标准与裁判版本
受控优化
Prompt / Skill / 路由
专用模型训练
证据与版本登记
配置、权重、数据、费用、运行 ID 和接受理由
独立验收与发布
收益门槛、灰度
实际继承与回滚
接口统一，业务标准独立。裁判自评、采用记录和普通追问不能替代正确标签。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
该图为建议架构。独立验证集权限分离；主干API可借用已有需求契约：datasets、evaluation-jobs、validation-jobs、releases、rollback。服务接口需要联调确认，不表示当前四场景已有运行部署。

## Slide 17
研发主线 / 一个固定任务先验证
Decision 小模型的建设与复用
17
数据与标注
采集决策前状态和后验结果，双人独立标注，分歧裁决，按任务组隔离。
训练与验证
先比较规则与强模型基线，训练固定任务小模型，独立校准概率和验收风险。
首期用途
优先承担质量路由的升级判断；研发与报表单独验证，图片采用独立视觉能力。
按客户和任务积累标签后再扩展分类、选择与排序，不承诺任意新任务直接可用。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
源自本地Decision MVP需求。金标由独立人工或可靠可执行证据形成。模型开发、校准、锁定测试隔离；概率不能来自模型文字自报。文本决策模型不能直接替代图片视觉审核器；图片需单独视觉模型及其校准。

## Slide 18
实施建议 / 集中交付，按阶段决定是否继续
三个月的建设与赋能安排
18
阶段 | 自有平台建设 | 伙伴协作与技能赋能 | 阶段验收
第 1 月 | 共用评估底座 AutoDev 基线与接口 | 确认伙伴、标准和样本 选择报表或图片试点 | 任务可重放，标签可信 范围与分工冻结
第 2 月 | AutoDev 受控闭环 TokenHub 路由影子运行 | 交付审核或优化 Skill 伙伴接入样本并试运行 | 独立质量证据成立 技能接口可联调
第 3 月 | 前两项验收与灰度 配置继承和回滚验证 | 伙伴推进场景验证 双方评审技能复用效果 | 平台效果与技能效果 分别形成验收结论
自有平台由我们直接推进；报表与图片由伙伴主导，我们提供技能与评估闭环。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
采用相对月份，实际启动日和人力未定。不是四个方向三个月全部商业发布的承诺。官网/其他产品优先级与资源冲突在立项时确认，不把兼职排期当全职投入。