## Slide 1
立项申请 / 2026.10.13
RSI 智能评估与持续优化项目
01
自有平台提质增效
合作伙伴技能赋能
构建可评估、可优化、可验证的应用能力
立项背景、建设目标、重点场景、实施路径与预期成果
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
本项目申请以三个月为周期启动MVP能力建设。行业案例用于说明技术路径，不代表公司已有对应效果。

## Slide 2
项目背景 / 递归自我改进（Recursive Self-Improvement）
RSI：让有效改进进入下一轮运行
02
核心机制
系统根据执行反馈提出改进，验证后保留有效版本，作为下一轮运行与优化的起点。
改进对象
提示词、技能、工作流与路由策略；固定决策任务可逐步引入专用模型训练。
成立条件
有明确目标和可信反馈，改进经过独立验证，新版本实际继承并支持回滚。
首期建设应用层持续优化闭环，能力提升由真实任务结果和独立验证确认。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
本项目采用应用层RSI工程路径：依据反馈改进配置或专用模型，独立验证并保存，让改进后的版本参与下一轮运行与优化。是否产生持续收益以独立任务和版本对照为依据。首期不承诺通用模型无限自主升级。

## Slide 3
行业依据 / 产品能力、生产案例与研究探索分别看
业界实践与落地进展
03
实践层次 | 代表案例 | 已公开的能力或应用 | 对本项目的启示
商业产品 | Braintrust | 评估、用例生成 提示词迭代能力 | 评估与优化可成为 稳定产品能力
生产案例 | Google AlphaEvolve | 自动评价与进化搜索 发现算法并用于生产 | 从可量化任务切入 以验证控制改进
研究探索 | Sakana DGM | 修改编码 Agent 自身 在编程基准上验证 | 保留版本与证据 独立验证泛化
公开案例证明部分路径可行；具体业务收益、通用性与持续改进能力仍需分别验证。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
公开资料核对于2026-10-13。Braintrust官方描述Loop agent支持评估、测试用例生成与提示词迭代，属于商业产品能力，不能据此认定已证明强RSI。Google DeepMind官方介绍AlphaEvolve结合程序候选、自动评估和进化搜索，其发现的算法已用于数据中心等生产场景；算法优化案例不等于通用模型权重持续自主提升。Sakana DGM属于编码Agent自修改研究，使用SWE-bench等基准验证，不能把研究成绩视为企业生产收益。来源：https://www.braintrust.dev/pricing https://deepmind.google/blog/alphaevolve-a-gemini-powered-coding-agent-for-designing-advanced-algorithms/ https://sakana.ai/dgm/

## Slide 4
立项依据 / 以共用能力支撑平台与伙伴场景
立项必要性与项目价值
04
平台质量可度量
建立统一评估和版本回归机制，为 AutoDev 研发交付与 TokenHub 路由提供依据。
改进经验可积累
把失败、审核和修订沉淀为样本与技能版本，减少重复调参和人工试错。
场景能力可复用
自有平台先验证核心能力，再以技能与接口赋能伙伴的报表、图片业务。
预期形成评估底座、可复用技能与验证数据资产，效果按阶段验收。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
以下为项目价值主张，不是当前收益结论。需要在MVP试点中测量质量、总成本与复用效果，避免以模型自评或事件数量代替证明。

## Slide 5
申请范围 / 三个月 MVP，按阶段评审
立项申请与首期建设目标
05
申请启动
以三个月为首期周期，统筹工程、算法、评估与伙伴协作资源，建立阶段评审机制。
核心建设
统一评估与持续优化底座，AutoDev 质量闭环，TokenHub 质量路由与决策能力。
首期成果
两项自有平台验证报告，一项伙伴技能试点，以及可复用的接口、数据与运行规范。
投入按阶段配置，范围与验收目标在首月冻结，验证结果决定后续扩展。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
申请启动三个月MVP项目并明确工程、算法、数据评估和伙伴协作负责人。人员投入与算力/标注预算在正式立项时核定，本文不编造金额或已有资源承诺。三个月先形成自有平台闭环与一个伙伴技能试点，不承诺四个场景同时完整上线。

## Slide 6
落地分工 / 共用能力，分别推进
自有平台建设与合作伙伴赋能
06
方向 | 推进主体与方式 | 业务价值
AutoDev 研发质量闭环 | 自有平台，直接建设与验证 | 减少错误交付和返工
TokenHub 质量路由 | 自有平台，直接集成与运营 | 相同质量下减少总调用成本
报表审核 | 合作伙伴推进，我们提供审核 Skill | 减少数字、口径和结论错误
图片 Review 与优化 | 合作伙伴推进，我们提供闭环 Skill | 提高可交付率，减少重生成
自有平台先验证共用能力；伙伴负责场景落地，我们提供技能与评估支持。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。

## Slide 7
推进顺序 / 依据复用能力、反馈可信度和试点依赖
分阶段建设优先级
07
顺序 | 方向 | 排序依据 | 进入条件
1 | AutoDev | 自有平台，先验证共用闭环 | 任务可重放、成功可验证
2 | TokenHub | 自有平台，复用质量决策能力 | 质量标签、调用量和成本可见
3 | 报表审核 | 伙伴推进，提供审核技能 | 伙伴数据、口径与审核负责人
4 | 图片闭环 | 伙伴推进，提供生成优化技能 | 授权素材、盲评与业务标准
内部建设优先前两项；报表与图片由伙伴推进，技能赋能随伙伴准备情况并行。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
自有平台优先安排内部研发投入。AutoDev需可重放任务和配置接口，TokenHub需质量标签与完整成本。报表和图片由伙伴负责业务落地；我们提供可复用Skill、接口、评估和问题支持。伙伴数据与标准成熟时，赋能试点可并行提前。

## Slide 8
方向一 / 自有平台直接建设
AutoDev：研发质量闭环建设
08
业务场景
更新模型或提示词后，任务完成率波动，测试漏跑，交付需要人工返工。
首期范围
一类固定研发任务，一个可重放环境，配置候选比较、独立回归和版本回滚。
建设成果
评估后台、配置切换适配器、有限优化调度、基线与候选报告、加载回执。
先优化模型选择、Prompt 或 Skill。权重训练按独立验证结果分阶段引入。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。

## Slide 9
方向一 / 失败案例成为新回归任务
AutoDev 的数据闭环
09
1 任务执行
需求、配置版本
轨迹、产物、成本
2 质量验证
测试与验收标准
人工复核失败原因
3 配置优化
只读开发反馈
有限改 Prompt / Skill
4 独立验收
同条件基线对照
留出收益与回归
有效新版本
通过独立验收后登记配置，下一批实际加载，退化则回滚
数据必须关联 task_id、run_id、实际配置与验证证据；优化器不读取留出答案。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
测试通过仅证明测试覆盖的条件。独立任务组配对比较，记录资源和不确定结果。不得自动修改生产权限或任意代码。

## Slide 10
方向一 / 拟定验收目标，试点前冻结
AutoDev 建设路径与验收目标
10
推进方式
自有平台负责执行链路、配置优化与质量验证，工程和评估共同维护任务标准。
验收项 | 拟定验收目标
质量收益 | 任务成功率提高 ≥5 个百分点，95% 差异区间下界 >0
质量底线 | 关键回归全通过，未知结果单列，成本与时延不超预算
闭环完整 | 新运行加载正确版本，拒绝、预算停止和回滚演示通过
按固定任务范围验证质量改善，控制优化轮数、运行成本和回归风险。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
成功率提升5个百分点为建议目标，同时任务组配对95%差异区间下界>0。样本不足时扩大独立任务。成本与时延上限需根据客户基线约定。没有收益时分别报告平台功能通过和优化收益未通过。

## Slide 11
方向二 / 自有平台直接集成
TokenHub：质量路由能力建设
11
业务场景
简单任务调用昂贵模型，复杂任务使用便宜模型后失败，整体成本难以控制。
首期范围
一种文本任务，固定候选模型，小模型或规则先判断，低把握升级到强模型。
建设成果
路由策略、质量判断接口、影子对照、抽检、成本报告和回滚。
比较同一质量要求下的完整路径成本，包含判断、升级、重试与人工。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。

## Slide 12
方向二 / 用实际结果更新决策策略
TokenHub 的数据闭环
12
1 状态采集
任务类型与输入
候选模型和版本
2 路径执行
实际模型与结果
升级、耗时、费用
3 标签与训练
独立审核成功条件
训练 / 校准分开
4 路由验证
固定质量与样本
成本、风险和覆盖
有效新版本
通过独立验收后登记配置，下一批实际加载，退化则回滚
同任务不同路径离线配对；升级后的成功不自动证明原路径需要升级。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
起步可以规则+强模型判断，模型达标后引入自己的decision权重。用户点击与模型自报不能作为金标，拒判不算正确预测。

## Slide 13
方向二 / 总成本收益优先
TokenHub 建设路径与验收目标
13
推进方式
自有平台集成质量判断与路由策略，先影子运行，再按独立质量证据受控放量。
验收项 | 拟定验收目标
质量与覆盖 | 自动继续覆盖 ≥70%，错误放行率的 95% 上界 ≤5%
总成本 | 达到相同质量门槛时，比强模型全量路径下降 ≥30%
运行可靠 | P95 时延和升级比例达冻结目标，依赖失败有兜底
训练、空闲算力与运维摊销也计入经济性，费用未知时不记为零。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
自动继续覆盖率分母为冻结范围内有效且有金标的样本，另报全部请求覆盖率。风险为自动继续中的错误放行。95%上界须满足门槛，相关样本按group bootstrap。保持与强模型全量基线相同的质量底线，质量与成本必须在同条件下实测。

## Slide 14
方向三 / 合作伙伴推进业务落地
报表审核：伙伴技能赋能
14
业务场景
周报中的数字、统计口径和文字结论不一致，人工核对耗时，重要异常遗漏。
首期范围
提供一个固定模板的审核 Skill 与证据接口，伙伴负责数据源、口径和业务接入。
建设成果
我们提供审核技能、评估工具与问题支持；伙伴负责场景运营、人工复核和验收。
代码负责计算和口径检查，模型检查语义与证据。因果解释需额外依据。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。

## Slide 15
方向三 / 伙伴提供审核反馈，我们更新技能
报表审核的数据闭环
15
1 输入冻结
源数据快照
指标与口径版本
2 分层审核
数字与结构检查
结论证据和异常
3 人工裁决
错误位置与原因
保留修改前后版本
4 规则更新
审核 Prompt / 模型
新报表独立验证
有效新版本
通过独立验收后登记配置，下一批实际加载，退化则回滚
伙伴提供经授权的审核反馈与错误证据；我们按独立验证结果更新技能版本。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
先只优化审核器，生成器保持固定以利归因。若后续优化报表生成提示词，使用独立审核标准，防止生成器和裁判一起迎合评分。数字必须对照冻结源数据。

## Slide 16
方向三 / 同时验证审核质量和人工收益
报表审核赋能路径与验收目标
16
协作分工
伙伴负责业务接入、审核标准和场景验收；我们提供审核 Skill、证据接口与评估支持。
验收项 | 拟定验收目标
数字与口径 | 约定指标的确定性检查案例 100% 通过，证据可定位
语义审核 | 关键结论错误漏检率的 95% 上界 ≤5%，误报单列
业务效率 | 保持审核质量时，人工审核时间下降 ≥30%
伙伴指定审核负责人，双方冻结错误清单与模板，再验证技能效果。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
数值为建议。数字/口径检查100%仅覆盖约定指标与测试案例，不代表任意财务/业务数据。关键语义错误漏检按独立人工金标测量，95%上界<=5%。人工时间在相同质量标准下比较，不能只测模型推理时延。

## Slide 17
方向四 / 合作伙伴推进业务落地
图片生成：Review 与优化技能赋能
17
业务场景
同一需求多次生成仍有遗漏、主体或风格偏差，需要人工筛图与修改提示词。
首期范围
提供 Review 与提示词优化 Skill，伙伴确定图片场景、素材、模型和可交付标准。
建设成果
我们提供缺陷判断、定向修订与预算控制技能；伙伴负责业务工作流、盲评和验收。
图片业务由伙伴选择。我们提供可复用技能，联合确认评估标准与接口。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。

## Slide 18
方向四 / 伙伴运行工作流，我们支持技能迭代
图片 Review 与提示词优化闭环
18
1 生成与留档
要求、参考、seed
模型 / Prompt 版本
2 Review
硬缺陷与一致性
低把握转人工
3 定向修订
按缺陷修改 Prompt
限定轮数与成本
4 重生成验证
独立人工盲评
留出任务和成本
有效新版本
通过独立验收后登记配置，下一批实际加载，退化则回滚
伙伴提供授权素材与盲评反馈；我们修订技能，同组隔离并独立验证新版本。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
使用授权素材，不向未授权外部服务发送客户数据。审核器标准在一轮优化内固定，不能仅用同一裁判分数上涨证明合格率提高。线上每任务建议最多两轮重生成，运行预算由伙伴与我们共同确认。

## Slide 19
方向四 / 按合格产物核算价值
图片闭环赋能路径与验收目标
19
协作分工
伙伴负责素材、业务流程与交付验收；我们提供 Review、提示词优化和评估技能。
验收项 | 拟定验收目标
审核可靠 | 自动通过覆盖 ≥60%，误放行率的 95% 上界 ≤5%
闭环收益 | 可交付率提高 ≥10 个百分点，95% 差异区间下界 >0
单位成本 | 在相同可交付标准下，每张合格图片总成本下降 ≥20%
生成、审核、失败重试和人工筛图全部计成本；达预算仍失败时明确转人工。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
数值为建议。可交付率按全部任务在固定预算内获得至少一张合格图计算，失败任务保留在分母。采用同输入/相同总预算对照并按任务组给区间。误放行以自动通过中的独立人工不合格为分母，按冻结标准验收。

## Slide 20
建设方案 / 四个方向的任务标准分别管理
统一评估与持续优化底座
20
业务适配层
AutoDev / TokenHub
报表 / 图片
数据与标签
输入、结果、证据
开发 / 校准 / 留出
分层评估
代码、模型与人工
标准与裁判版本
受控优化
Prompt / Skill / 路由
专用模型训练
证据与版本登记
配置、权重、数据、费用、运行 ID 和接受理由
独立验收与发布
收益门槛、灰度
实际继承与回滚
接口统一，业务标准独立。裁判自评、采用记录和普通追问不能替代正确标签。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
该图为建议架构。独立验证集权限分离；主干API可借用已有需求契约：datasets、evaluation-jobs、validation-jobs、releases、rollback。服务接口需要联调确认，不表示当前四场景已有运行部署。

## Slide 21
研发主线 / 一个固定任务先验证
专用决策模型的建设与复用
21
数据与标注
采集决策前状态和后验结果，双人独立标注，分歧裁决，按任务组隔离。
训练与验证
先比较规则与强模型基线，训练固定任务小模型，独立校准概率和验收风险。
首期用途
优先承担质量路由的升级判断；研发与报表单独验证，图片采用独立视觉能力。
按客户和任务积累标签后再扩展分类、选择与排序，不承诺任意新任务直接可用。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
源自本地Decision MVP需求。金标由独立人工或可靠可执行证据形成。模型开发、校准、锁定测试隔离；概率不能来自模型文字自报。文本决策模型不能直接替代图片视觉审核器；图片需单独视觉模型及其校准。

## Slide 22
首期实施计划 / 分阶段建设与验证
三个月实施计划与阶段成果
22
阶段 | 自有平台建设 | 伙伴协作与技能赋能 | 阶段验收
第 1 月 | 共用评估底座 AutoDev 基线与接口 | 确认伙伴、标准和样本 选择报表或图片试点 | 任务可重放，标签可信 范围与分工冻结
第 2 月 | AutoDev 受控闭环 TokenHub 路由影子运行 | 交付审核或优化 Skill 伙伴接入样本并试运行 | 独立质量证据成立 技能接口可联调
第 3 月 | 前两项验收与灰度 配置继承和回滚验证 | 伙伴推进场景验证 双方评审技能复用效果 | 平台效果与技能效果 分别形成验收结论
自有平台由我们直接推进；报表与图片由伙伴主导，我们提供技能与评估闭环。
Notes: 依据会议中的评估、配置优化与专用决策模型方向，以及用户明确的四个落地方向与推进分工。AutoDev、TokenHub为自有平台，直接建设与验证；报表和图片由合作伙伴推进，我们提供技能、接口和评估闭环赋能。范围、架构、排序、排期和数值验收为建议，实际接口、样本和效果仍需确认。
采用相对月份，实际启动日和人力未定。不是四个方向三个月全部商业发布的承诺。官网/其他产品优先级与资源冲突在立项时确认，不把兼职排期当全职投入。